CutBook

Quality Assurance (QA) Plan

Contributors: Onur Üstün, Hakan Beşikçi, Mehmet Efe Saraç, Sahra Yağmur Berk

# Table of Contents

- 1. Quality Assurance Strategy

- 2. Quality Factors & Metrics

- 3. Test Plan

- 4. Bug Tracking

- 5. Document-Specific Task Matrix

# 1. Quality Assurance Strategy

## Overview

Yaklaşım, hem backend iş mantığının güvenilirliğini hem de frontend kullanıcı arayüzünün yanıt verebilirliğini sağlayan çok katmanlı bir test stratejisine odaklanmaktadır. Hataların otomatik testler yoluyla erken tespitine öncelik verirken, manuel kullanılabilirlik incelemeleriyle premium bir kullanıcı deneyimi sağlamayı hedeflenir.

## Testing Methodologies

• Birim Testi (Unit Testing): Spring Boot backend'deki bireysel bileşenlere (Service, Repository) JUnit 5 ve Mockito kullanarak odaklanır.

• Entegrasyon Testi (Integration Testing): Farklı katmanlar (Controller -> Service -> Repository) ve veritabanı (H2/PostgreSQL) arasındaki etkileşimi doğrular.

• Kullanılabilirlik Testi (Usability Testing): React tabanlı ön yüzün sezgisel, duyarlı ve farklı cihazlarda görsel olarak çekici olmasını sağlar.

• API Testi: REST uç noktalarının doğruluk, durum kodları ve JSON yanıt formatları açısından (Postman veya RestAssured gibi araçlarla) doğrulanmasını sağlar.

Otomatik ve Manuel Testler

| Bileşen | Test Türü | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Backend İş Mantığı | Otomatik | Kritik mantık (müsaitlik kontrolleri, yetkilendirme) regresyon testi gerektirir. |
| API Uç Noktaları | Otomatik | Ön yüz ve arka yüz arasındaki sözleşme kararlılığını sağlar. |
| UI Bileşen Tasarımı | Manuel | Görsel detaylar en iyi insan gözüyle doğrulanır. |
| Tam Kullanıcı Akışları | Manuel/Otomatik | Standart kullanıcı akışları (Happy Path) otomatize edilir; arayüzdeki uç durumlar (Edge Cases) manuel olarak doğrulanır. |

## Configuration and Change Management

Projedeki kaynak kod, yapılandırma dosyaları ve mimari dokümantasyon, merkezi bir versiyon kontrol sistemi olan GitHub üzerinde yönetilmektedir. Sistemin güvenliği ve tutarlılığı aşağıdaki değişiklik takibi süreçleriyle sağlanmaktadır:

Pull Request: Kod üzerinde yapılan her değişiklik GitHub repomuzda Pull Request (PR) olarak açılır. Ekip üyelerinin kod incelemesinden (Code Review) geçmeyen kodlar üretim (main) dalına dâhil edilmez.

Hata ve Talep Takibi: Gereksinimlerde (FR/NFR) yapılacak değişiklikler veya ortaya çıkan bug raporları GitHub Issues üzerinden numaralandırılarak kayıt altına alınır ve süreçler buradan izlenir. Proje gereksinimlerini değiştiren radikal adımlar söz konusu olduğunda, değişiklik süreci tüm ekibin ortak onayı ve takım liderinin mutabakatı ile işletilir.

# 2. Quality Factors & Metrics

Ekibimiz, proje başarısını ölçmek için aşağıdaki dört kalite faktörünü tanımlamıştır:

| Kalite Faktörü | Açıklama | Ölçüm Metriği |
| --- | --- | --- |
| Performans | Normal yük altında sistemin yanıt verebilirliği. | Ortalama API yanıt süresi < 200ms. |
| Güvenlik | Veri bütünlüğünü sağlamak ve yetkisiz erişimi önlemek. | BCrypt şifreleme ve girdi doğrulaması (@Valid) kullanımı. |
| Kullanılabilirlik | Navigasyon ve görev tamamlama kolaylığı. | Test oturumlarında kullanıcı görev tamamlama oranı > %95. |
| Bakım Kolaylığı | Kodun değiştirilme ve genişletilme kolaylığı. | Service katmanı için minimum %80 birim test kapsamı. |

# 3. Test Plan

Test Senaryoları (Test Cases)

| ID | Senaryo | Ön Koşullar | Test Adımları | Beklenen Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Kullanıcı Kaydı ve Girişi | Veritabanı temizdir. | 1. Geçerli bilgilerle kayıt ol. 2. Aynı bilgilerle giriş yapmayı dene. | Kullanıcı başarılı giriş durum kodu (200 OK) alır. |
| TC-02 | İşletme Profili Oluşturma | Kullanıcı 'İşletme Sahibi' olarak giriş yapmıştır. | 1. İşletme Oluşturma sayfasına git. 2. Bilgileri doldur ve en az bir hizmet ekle. | İşletme veritabanına kaydedilir ve arama listesinde görüntülenir. |
| TC-03 | Çalışma Saatleri Yapılandırması | İşletme profili mevcuttur. | 1. Pazartesi için saatleri (09:00-18:00) ayarla. 2. Saatleri 08:00-17:00 olarak güncelle. | Sistem saatleri doğru şekilde günceller ve yeni aralık dışındaki randevuları engeller. |
| TC-04 | Başarılı Randevu Rezervasyonu | İşletme, Hizmet ve Kullanıcı mevcuttur. | 1. Bir hizmet seç. 2. Uygun bir zaman dilimi seç. 3. Rezervasyonu onayla. | Randevu oluşturulur; zaman dilimi başkaları için "Müsait Değil" olarak işaretlenir. |
| TC-05 | Randevu İptali | Randevu zaten mevcuttur. | 1. "Randevularım" sayfasına git. 2. Gelecek bir randevuda "İptal Et"e tıkla. | Randevu durumu İPTAL EDİLDİ olarak değişir; zaman dilimi tekrar müsait olur. |

# 4. Bug Tracking

Hatalar, GitHub Issues kullanılarak aşağıdaki iş akışıyla takip edilecektir:

1. Raporlama: Açıklayıcı bir başlık, yeniden üretim adımları, beklenen vs. gerçek sonuç ve bir ekran görüntüsü ile bir issue oluşturulur.

2. Etiketleme: bug, priority:high, frontend veya backend gibi etiketler kullanılır.

3. Çözüm: Geliştiriciler issue ile bağlantılı bir branch oluşturur, düzeltmeyi gönderir ve PR birleştirmesiyle issue'yu kapatır.

4. Doğrulama: QA lideri düzeltmeyi doğrular ve resmi olarak verified olarak etiketler.

# Document-Specific Task Matrix

| Task | Description / Output | Mehmet Efe Saraç | Sahra Yağmur Berk | Hakan Beşikçi | Onur Üstün |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-1 | Kalite Güvence Stratejisi bölümü | [X ] | [X ] | [X ] | [X ] |
| QA-2 | Kalite Faktörleri ve Metrikler tabloları | [X ] | [X ] | [X ] | [X ] |
| QA-3 | Test Planı ve test senaryoları tablosu | [X ] | [X ] | [X ] | [X ] |
| QA-4 | Hata Takibi (Bug Tracking) bölümü | [X ] | [X ] | [X ] | [X ] |
| QA-5 | Format düzenleme ve final kontrol | [X ] | [C ] | [X ] | [X ] |